Table of Contents

# 1	PLAN DE TRABAJO — ABIS-UPC

## 1.1	Sistema Automatizado de Identificación Biométrica

## 1.2	Universidad Popular del Cesar

## 1.3	Tech Lead: Ing. Daniel Turizo

## 1.4	1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 1.4.1	¿Qué se está construyendo?

ABIS-UPC es un sistema de votación electrónica con validación biométrica diseñado para garantizar la integridad de los procesos democráticos internos de la Universidad Popular del Cesar. El sistema vincula la identidad legal del votante (documento físico) con su rastro biológico único (huella dactilar), eliminando vulnerabilidades históricas de las elecciones manuales: suplantación de identidad, doble voto y manipulación de registros.

### 1.4.2	Objetivo técnico

Construir un sistema biométrico distribuido de grado institucional que opere en alta concurrencia, cumpla con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y garantice el secreto del sufragio mediante separación arquitectónica de datos.

### 1.4.3	Alcance actual (MVP)

| Funcionalidad | Incluida en MVP | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pre-registro biométrico (escáner + OCR) | ✅ | Canal principal: YHD-9300 |
| Identificación por huella dactilar | ✅ | Sensor AS608 |
| Votación electrónica con kiosco | ✅ | Chromium modo restringido |
| Certificado PDF enviado por correo | ✅ | SendGrid automático |
| Panel de administración y resultados | ✅ | Solo nivel SUPERADMIN |
| Gestión dinámica de roles | ✅ | Sin recompilación |
| Cifrado AES-256 de datos biométricos | ✅ | JCA + KeyStore |
| Cumplimiento Ley 1581/2012 | ✅ | Arts. 9, 12, 17 |
| Reconocimiento facial (face match) | ❌ | Futura versión |
| Modo offline con sincronización | ❌ | Futura versión |
| JWT / despliegue en nube | ❌ | Futura versión |

### 1.4.4	Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend orquestador | Java + Javalin | 21 / 6.1.3 | abis-backend |
| Microservicio IA/Hardware | Python + FastAPI | 3.11 / 0.115.0 | abis-biometric |
| Base de datos | Oracle XE (ACID) | 21c | abis-database |
| Frontend | Vanilla JS + HTML/CSS | — | abis-frontend |
| Pool de conexiones | HikariCP | 5.1.0 | abis-backend |
| Visión artificial | OpenCV | 4.10.0 | abis-biometric |
| OCR | Tesseract | 5.x | abis-biometric |
| Escáner 2D | YHD-9300 (PDF417/QR) | — | Hardware |
| Sensor biométrico | AS608 (UART) | — | Hardware |
| Cifrado | JCA (AES-256 + SHA-256) | Java stdlib | abis-backend |
| Correo | SendGrid | — | abis-backend |
| PDF | iText / Apache PDFBox | TBD | abis-backend |

## 1.5	2. ARQUITECTURA Y DIVISIÓN DEL SISTEMA

### 1.5.1	2.1 Capas del sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  PRESENTACIÓN — abis-frontend (Vanilla JS)          │
│  Kiosco votación · Panel pre-registro · Panel admin │
└──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                       │ HTTP fetch / JSON
┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐
│  APLICACIÓN — abis-backend (Java 21 + Javalin :7000) │
│  Controllers · Services · DTOs · Security           │
└────────┬──────────────────────────┬─────────────────┘
         │ HikariCP / PL/SQL        │ HTTP/JSON Unirest
┌────────▼────────┐        ┌────────▼──────────────────┐
│  DATOS          │        │  INTEGRACIÓN IA/HARDWARE  │
│  Oracle XE :1521│        │  abis-biometric            │
│  Repositories   │        │  FastAPI :8000             │
│  PL/SQL procs   │        │  OpenCV · Tesseract        │
└─────────────────┘        │  AS608 · YHD-9300          │
                           └───────────────────────────┘

### 1.5.2	2.2 Módulos funcionales

| Módulo | Descripción | Rama Git |
| --- | --- | --- |
| Pre-registro biométrico | Escaneo de documento (YHD-9300 + OCR), enrolamiento de huella, captura de foto | feature/biometric + feature/services |
| Votación en kiosco | Identificación por huella, selección de candidato, registro atómico del voto | feature/services + feature/frontend |
| Seguridad y cifrado | AES-256, SHA-256, KeyStore, autenticación admin, Ley 1581 | feature/security |
| Base de datos | Entidades, repositorios, DDL, DML, procedimientos PL/SQL | feature/dao-oracle |
| Panel de administración | Login, resultados, gestión de roles, reenvío de certificados | feature/services + feature/frontend |
| Certificados electorales | Generación PDF, envío automático SendGrid, reenvío manual | feature/services |

### 1.5.3	2.3 Responsables por módulo

| Módulo | Tech Lead | Responsable | Apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-registro biométrico | Daniel Turizo | Daniel Turizo | — |
| Microservicio Python | Daniel Turizo | Daniel Turizo | — |
| Votación en kiosco | Daniel Turizo | Daniel Turizo | — |
| Seguridad y cifrado | Daniel Turizo | Daniel Flórez | Daniel Turizo (revisión) |
| Base de datos (entidades + repos) | Daniel Turizo | Mateo Calderón + Jorge Herrera | Daniel Turizo (revisión) |
| Panel frontend | Daniel Turizo | Ana Laura Cuéllar | Daniel Turizo (apoyo) |
| Certificados PDF + SendGrid | Daniel Turizo | Daniel Turizo | — |
| Integración y merge develop | Daniel Turizo | Solo Daniel Turizo | — |

## 1.6	3. ESTRUCTURA DEL EQUIPO

### 1.6.1	Roles y responsabilidades

Ing. Daniel Turizo — Tech Lead & Full Stack - Diseñar y mantener la arquitectura del sistema - Única persona con acceso a develop y main - Revisar y aprobar todos los Pull Requests antes del merge - Desbloquear al equipo ante impedimentos técnicos - Implementar: Python (abis-biometric), servicios de negocio, controladores, certificados PDF, integración SendGrid - Gestionar variables de entorno y archivo .jks de producción

Ing. Daniel Flórez — Backend Security - Implementar capa de seguridad JCA: KeyStoreManager, CryptoService, HashingService - Implementar AuthMiddleware - Entregar clases con tests unitarios usando interfaces ICryptoService e IHashingService - Referencia: docs/uml-security.md

Ing. Mateo Calderón — Backend DAO - Implementar entidades del dominio (Votante, Eleccion, Cargo, Candidato, Voto, RegistroVoto) - Implementar repositorios asignados (ver sección 4) - Participar en sesión conjunta de DDL/DML Oracle - Referencia: docs/uml-clases-backend-java.md — sección CAPA DE REPOSITORIOS

Ing. Jorge Herrera — Backend DAO - Implementar entidades del dominio (Rol, PuestoVotacion, Administrador, Sesion, AppConfig, Entity, enumeraciones) - Implementar repositorios asignados (ver sección 4) - Participar en sesión conjunta de DDL/DML Oracle - Referencia: docs/uml-clases-backend-java.md — sección CAPA DE REPOSITORIOS

Ing. Ana Laura Cuéllar — Frontend - Implementar las 3 páginas principales en Vanilla JS + HTML/CSS - Trabajar contra mocks del API (no necesita que Java esté listo) - Referencia: docs/uml-clases-backend-java.md — sección CONTROLADORES (endpoints disponibles)

### 1.6.2	División interna de feature/dao-oracle

| Tarea | Mateo Calderón | Jorge Herrera |
| --- | --- | --- |
| Clase abstracta Entity |  | ✅ |
| Enumeraciones EstadoEleccion, EstadoVotante |  | ✅ |
| AppConfig + HikariCP |  | ✅ |
| Entidad Votante | ✅ |  |
| Entidad Eleccion, Cargo, Candidato | ✅ |  |
| Entidad RegistroVoto, Voto | ✅ |  |
| Entidad Rol, PuestoVotacion |  | ✅ |
| Entidad Administrador, Sesion |  | ✅ |
| Interfaz Repository<T> |  | ✅ |
| VotanteRepository | ✅ |  |
| EleccionRepository, CargoRepository, CandidatoRepository | ✅ |  |
| RegistroVotoRepository, VotoRepository | ✅ |  |
| RolRepository, PuestoVotacionRepository |  | ✅ |
| AdministradorRepository, SesionRepository |  | ✅ |

## 1.7	4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

### 1.7.1	Metodología: Scrum adaptado (sprints de 1 semana)

Dado el contexto académico y la disponibilidad variable del equipo, se trabaja con sprints cortos de 1 semana con ceremonias simplificadas.

### 1.7.2	Ciclo de trabajo por tarea

1. Tech Lead crea la tarea en GitHub Projects
2. Tech Lead asigna responsable y prioridad
3. Desarrollador crea rama desde develop
4. Desarrollador implementa siguiendo el UML como contrato
5. Desarrollador hace PR hacia develop con descripción clara
6. Tech Lead revisa el PR (checklist de código limpio)
7. Si aprueba → merge a develop
8. Tech Lead prueba en develop
9. Cuando sprint está completo → merge develop → main

### 1.7.3	Sprints planificados

Sprint 0 — Fundamentos (3-4 días libres del Tech Lead) Actividades exclusivas del Tech Lead antes de que el equipo arranque: - Finalizar UML v5 ✅ (completado) - Crear .env.example con todas las variables requeridas - Actualizar .gitignore con .jks, .env, venv/, target/ - Crear estructura de paquetes Java vacía en todas las ramas - Crear README.md con instrucciones de setup del entorno - Generar archivo .jks de desarrollo y compartir contraseña por canal seguro - Verificar que el servidor Python existente (main.py) sigue funcionando

Sprint 1 — Cimientos (1 semana) - feature/dao-oracle: Mateo + Jorge implementan todas las entidades y repositorios - feature/security: Flórez implementa KeyStoreManager, CryptoService, HashingService - feature/frontend: Ana Laura inicia estructura de las 3 páginas con mocks - feature/biometric: Daniel Turizo refactoriza main.py a estructura modular

Sprint 2 — Integración núcleo (1 semana) - Merge de feature/dao-oracle → develop (primer merge del proyecto) - feature/services: Daniel Turizo implementa servicios de negocio sobre repositorios reales - feature/security: Merge a develop si está completo con tests - Sesión conjunta DDL/DML Oracle con todo el equipo

Sprint 3 — Flujo completo (1 semana) - Integración del escáner YHD-9300 en Python - Integración AS608 en Python - Controladores Java conectados a servicios reales - Frontend conectado al backend real (reemplazar mocks)

Sprint 4 — Certificados y seguridad (1 semana) - NotificacionService + CertificadoPdfGenerator + SendGrid - Integración completa de CryptoService en el flujo de pre-registro - Pruebas de flujo completo: pre-registro → votación → certificado

Sprint 5 — QA y pulimiento (1 semana) - Pruebas end-to-end del flujo completo - Corrección de bugs - Revisión de código limpio en todas las ramas - Merge final develop → main

## 1.8	5. ESTRATEGIA DE GIT

### 1.8.1	5.1 Estructura de ramas

main           → código de producción estable, protegida
  └── develop  → integración y pruebas (solo Daniel Turizo hace merge aquí)
        ├── feature/dao-oracle    → Mateo Calderón + Jorge Herrera
        ├── feature/security      → Daniel Flórez
        ├── feature/frontend      → Ana Laura Cuéllar
        ├── feature/biometric     → Daniel Turizo (Python + BiometricClient)
        └── feature/services      → Daniel Turizo (servicios + controladores)

Ramas adicionales según necesidad:

fix/nombre-del-bug     → corrección de bugs encontrados en develop
hotfix/nombre          → corrección urgente directamente desde main (raro)

### 1.8.2	5.2 Reglas de ramas

| Regla | Descripción |
| --- | --- |
| main protegida | Nadie hace push directo. Solo merge desde develop por el Tech Lead |
| develop protegida | Solo Daniel Turizo hace merge aquí. Todos los demás hacen PR |
| Sin push directo | Todo el trabajo va por Pull Request, sin excepción |
| PR pequeños | Un PR = una funcionalidad o una clase. Nunca PR con 20 archivos |
| Rama actualizada | Antes de crear PR, hacer git pull develop para evitar conflictos |

### 1.8.3	5.3 Naming conventions

feature/dao-oracle          → ya existe, entidades y repositorios
feature/security            → ya existe, capa JCA
feature/frontend            → ya existe, interfaz de usuario
feature/biometric           → ya existe, Python + BiometricClient
feature/services            → ya existe, servicios y controladores

fix/votante-repo-null       → bug en VotanteRepository
fix/ocr-encoding-error      → error de encoding en OCR
hotfix/session-expiration   → token de sesión no expira correctamente

### 1.8.4	5.4 Flujo completo de un desarrollador

1. git checkout develop
2. git pull origin develop           ← siempre actualizar primero
3. git checkout feature/mi-rama      ← cambiar a tu rama
4. git merge develop                 ← traer cambios recientes de develop
5. [implementar la funcionalidad]
6. git add .
7. git commit -m "feat: implementar VotanteRepository con método anonimizar"
8. git push origin feature/mi-rama
9. Abrir Pull Request en GitHub hacia develop
10. Esperar revisión de Daniel Turizo
11. Si hay cambios solicitados → corregir y push
12. Si aprobado → Daniel Turizo hace el merge

### 1.8.5	5.5 Convenciones de commits

Formato: tipo: descripción corta en español

| Tipo | Cuándo usarlo |
| --- | --- |
| feat: | Nueva funcionalidad |
| fix: | Corrección de bug |
| refactor: | Cambio de código sin cambiar comportamiento |
| docs: | Cambios en documentación |
| test: | Añadir o corregir tests |
| chore: | Cambios de configuración, dependencias |

Ejemplos:

feat: implementar CryptoService con AES-256 GCM
feat: añadir endpoint POST /api/preregistro/scanner
fix: corregir null pointer en VotanteRepository.findByIdentificacion
refactor: separar main.py en routers y services
docs: actualizar README con instrucciones de .env
test: añadir tests unitarios para HashingService

## 1.9	6. GESTIÓN DE TAREAS

### 1.9.1	Herramienta: GitHub Projects (kanban integrado con el repositorio)

### 1.9.2	Estados de las tareas

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Backlog | Tarea identificada, aún no priorizada para el sprint actual |
| To Do | Priorizada para el sprint actual, sin iniciar |
| In Progress | En desarrollo activo (máximo 1-2 tareas por persona) |
| In Review | PR creado, esperando revisión del Tech Lead |
| Done | Mergeado a develop y verificado |

### 1.9.3	Tipos de tareas

- [FEAT] Nueva funcionalidad del sistema

- [BUG] Error de funcionamiento

- [REFACTOR] Mejora interna sin cambio de comportamiento

- [DOCS] Documentación técnica

- [CHORE] Configuración, dependencias, setup

### 1.9.4	Estructura de una tarea bien definida

Título: [FEAT] Implementar VotanteRepository

Descripción:
  Crear la clase VotanteRepository en el paquete com.abisupc.repository
  implementando la interfaz Repository<Votante> según el UML v5.

Referencia UML: docs/uml-clases-backend-java.md → VotanteRepository

Criterios de aceptación:
  - Todos los métodos de Repository<T> implementados
  - findByIdentificacion() retorna null si no existe (no lanza excepción)
  - actualizarEstado() usa UPDATE, no DELETE+INSERT
  - anonimizarDatosBiometricos() solo limpia plantillaBiometrica y fotoUrl
  - Ninguna contraseña ni credencial hardcodeada en el código
  - El SQL usa el nombre de tabla VOTANTES (plural, mayúsculas)

Responsable: Mateo Calderón
Prioridad: Alta
Sprint: 1
Rama: feature/dao-oracle

## 1.10	7. CODE REVIEW Y CALIDAD

### 1.10.1	Reglas de Pull Request

- Todo PR requiere aprobación del Tech Lead (Daniel Turizo) antes del merge

- No se acepta ningún PR sin descripción de qué hace y por qué

- Los PR deben ser pequeños: máximo 5-8 archivos por PR

- Un PR que rompe la compilación se cierra inmediatamente

- El desarrollador es responsable de resolver conflictos antes de pedir revisión

### 1.10.2	Checklist de revisión (Tech Lead aplica esto a cada PR)

Código limpio (Programación III): - [ ] Nombres de variables y métodos son descriptivos (no x, tmp, data) - [ ] Ninguna función supera 20 líneas - [ ] Sin código duplicado (si se repite 3 veces, se extrae a método) - [ ] Sin valores hardcodeados (no "localhost:1521", no "admin123") - [ ] Sin comentarios que explican código obvio (el código debe explicarse solo)

Arquitectura: - [ ] La clase está en el paquete correcto según el UML - [ ] No hay dependencias entre capas incorrectas (controlador no accede a repositorio directamente) - [ ] Cada clase tiene una única responsabilidad (SRP) - [ ] No hay lógica de negocio en los controladores

Seguridad: - [ ] Sin credenciales, contraseñas o API keys en el código - [ ] Sin .jks ni .env en el PR - [ ] Las variables de entorno se leen desde System.getenv() o AppConfig

Base de datos: - [ ] Los nombres de tablas en SQL están en PLURAL y MAYÚSCULAS - [ ] Los nombres de columnas en camelCase singular - [ ] No hay concatenación de strings en SQL (usar PreparedStatement)

### 1.10.3	Testing mínimo requerido

| Componente | Mínimo requerido |
| --- | --- |
| CryptoService | Test unitario: cifrar → descifrar retorna el original |
| HashingService | Test unitario: hash + verificar = true, hash alterado = false |
| KeyStoreManager | Test unitario: con mock del .jks |
| VotanteRepository | Test con Oracle local: CRUD completo |
| EleccionService.registrarVotoAtomico() | Test de integración: no permite doble voto |
| Servicios Python | Pytest: cada servicio tiene su test_*.py |

## 1.11	8. CONVENCIONES DE DESARROLLO

### 1.11.1	Java — Naming

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Clases | PascalCase | VotanteRepository, CryptoService |
| Métodos | camelCase, verbo primero | findByIdentificacion(), cifrarTexto() |
| Variables | camelCase | identificacion, templateCifrado |
| Constantes | UPPER_SNAKE_CASE | BIOMETRIC_BASE_URL, IV_LENGTH_BYTES |
| Paquetes | lowercase | com.abisupc.security |
| Enumeraciones | PascalCase, valores UPPER | EstadoEleccion.ACTIVA |

### 1.11.2	Python — Naming

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Clases | PascalCase | ScannerService, DocumentParser |
| Funciones/métodos | snake_case, verbo primero | leer_documento(), clasificar_por_vision() |
| Variables | snake_case | tipo_doc, template_cifrado |
| Constantes | UPPER_SNAKE_CASE | SCANNER_PORT, MIN_OCR_CHARS |
| Archivos | snake_case | scanner_service.py, ocr_engine.py |

### 1.11.3	Estructura de paquetes Java

com.abisupc/
  model/          → entidades del dominio + enumeraciones
  repository/     → interfaz Repository<T> + implementaciones
  business/       → servicios de negocio
  controller/     → controladores HTTP
  integration/    → BiometricClient (único puente con Python)
  security/       → KeyStoreManager, CryptoService, HashingService, AuthMiddleware
  dto/            → objetos de transferencia de datos
  config/         → AppConfig (HikariCP)
  server/         → AppServer (punto de entrada)

### 1.11.4	Estructura de módulos Python

app/
  core/           → configuración y variables de entorno
  routers/        → endpoints HTTP (solo HTTP, sin lógica)
  services/       → lógica de negocio (OCR, escáner, huella)
  schemas/        → modelos Pydantic (contratos de API)
tests/            → tests Pytest por servicio

### 1.11.5	Buenas prácticas obligatorias

- Sin magic numbers: if score >= 60 → if score >= UMBRAL_COINCIDENCIA_BIOMETRICA

- Sin null silencioso: si findByIdentificacion no encuentra nada, retorna null con javadoc que lo indica

- Fail fast: si una variable de entorno requerida no existe, el sistema falla al arrancar con mensaje claro, no a mitad de una votación

- PreparedStatement siempre: ninguna consulta SQL por concatenación de strings

- Logs informativos: [VotanteRepository] Votante 1052041109 marcado como VOTADO en lugar de proceso completado

## 1.12	9. CICLO DE ENTREGA

### 1.12.1	Entornos

| Entorno | Rama | Quién despliega | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev local | Cualquier feature/* | Cada desarrollador | Desarrollo y prueba individual |
| Integración | develop | Solo Daniel Turizo | Prueba de integración entre módulos |
| Producción | main | Solo Daniel Turizo | Versión estable para entrega/demo |

### 1.12.2	Cómo se libera código

feature/* (desarrollador) 
    → PR hacia develop 
    → Revisión Tech Lead 
    → Merge a develop 
    → Pruebas de integración en develop 
    → Si todo funciona → Merge develop → main

### 1.12.3	Checklist antes de merge a main

- Todos los endpoints responden correctamente

- El flujo completo pre-registro → votación → certificado funciona de extremo a extremo

- Las variables de entorno están documentadas en .env.example

- El .jks de producción está generado y la contraseña está con el administrador

- No hay ningún System.out.println() de debug en el código

- No hay ningún print() de debug en Python

## 1.13	10. GESTIÓN DE RIESGOS Y BLOQUEOS

### 1.13.1	Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El escáner YHD-9300 no parsea correctamente el PDF417 | Media | Alto | Probar con cédulas reales antes del Sprint 3. Tener OCR como fallback siempre. |
| Oracle XE no instala correctamente en alguna máquina | Baja | Alto | Sesión de setup conjunta al inicio. Cada dev verifica con SELECT 1 FROM DUAL antes de arrancar. |
| El sensor AS608 tiene latencia alta | Alta | Medio | Ya identificado en análisis. Timeout configurado en Python. El votante puede esperar 2-3 seg. |
| feature/dao-oracle se retrasa y bloquea feature/services | Media | Alto | feature/services puede arrancar con mocks de repositorios. Daniel Turizo implementa interfaces primero. |
| SendGrid rechaza correos (límite plan gratis) | Baja | Bajo | 100 correos/día es suficiente para desarrollo. El Admin puede reenviar manualmente. |
| Conflictos de merge entre ramas | Media | Medio | Cada rama tiene archivos distintos. Conflictos solo ocurren en pom.xml. Resolución: Daniel Turizo. |

### 1.13.2	Protocolo de bloqueo

Si un desarrollador está bloqueado por más de 2 horas:

- Escribir en el chat del equipo exactamente: qué intentó, qué error recibe, qué ya descartó

- Daniel Turizo responde en máximo 1 hora

- Si el bloqueo persiste 24 horas → reunión de 30 minutos para resolver juntos

- Si el bloqueo afecta a otro desarrollador → Daniel Turizo reprioritiza el sprint

### 1.13.3	Dependencias críticas entre ramas

feature/dao-oracle  ──debe mergear antes──►  feature/services puede usar repositorios reales
feature/security    ──debe mergear antes──►  feature/services puede inyectar CryptoService
feature/biometric   ──debe mergear antes──►  feature/services puede usar BiometricClient real
feature/services    ──debe mergear antes──►  feature/frontend puede conectar al API real

## 1.14	11. MÉTRICAS DEL PROYECTO

### 1.14.1	Por sprint

| Métrica | Cómo medirla | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Issues cerrados en GitHub Projects | ≥ 80% del sprint |
| PRs sin cambios solicitados | PRs aprobados a la primera / total PRs | ≥ 60% |
| Bugs encontrados en develop | Issues tipo [BUG] abiertos tras merge | < 3 por sprint |
| Cobertura de tests (seguridad) | Tests unitarios de CryptoService y HashingService | 100% de los métodos públicos |

### 1.14.2	Indicadores de calidad de código

| Indicador | Herramienta | Meta |
| --- | --- | --- |
| Sin magic numbers | Revisión manual en PR | 0 magic numbers en merge |
| Sin credenciales en código | Revisión manual + búsqueda en PR | 0 credenciales |
| Métodos > 20 líneas | Revisión manual en PR | 0 métodos que superen el límite |
| Funciones con más de 1 responsabilidad | Revisión en PR | 0 violaciones SRP |

## 1.15	APÉNDICE — Documentos de referencia del equipo

| Documento | Ubicación | Para quién |
| --- | --- | --- |
| UML Backend Java v5 | docs/uml-clases-backend-java.md | Todo el equipo Java |
| UML Seguridad JCA | docs/uml-security.md | Daniel Flórez |
| UML Microservicio Python | docs/uml-biometric-python.md | Daniel Turizo |
| Variables de entorno | .env.example (raíz del proyecto) | Todo el equipo |
| Instrucciones de setup | README.md (raíz del proyecto) | Todo el equipo |
| Decisiones de diseño [D1-D14] | Encabezado de uml-clases-backend-java.md | Todo el equipo |
| Decisiones Python [P1-P8] | Encabezado de uml-biometric-python.md | Daniel Turizo |